企业内部培训平台项目报价单

一、项目概况

| 项目名称 | 企业内部培训平台（PC网页版 + 微信小程序） |
| --- | --- |
| 客户类型 | 水利施工特级/壹级企业 |
| 用户规模 | 1500+人次，同时在线50-80人 |
| 开发周期 | 3个月 |

二、功能模块报价

| 模块 | 功能说明 | 工时 （人日） | 费用 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| UI界面设计 | 涵盖PC端、小程序界面设计以及调整 | 4 | 4,000 |
| 系统架构 | 前端、后端系统框架选型与搭建 | 2 | 2,000 |
| 系统登录 | 系统入口，支持身份证账号密码登录 | 2 | 2,000 |
| PC端首页（赠送） | 系统门户首页，展示培训统计数据、人员学习情况 | 0 | 0 |
| 用户权限管理 | 用户账号信息管理、角色权限控制、组织架构管理 | 6 | 6,000 |
| 培训计划管理 | 发布培训计划、培训安排、指定角色人员培训 | 8 | 8,000 |
| 课程资源管理 | 上传课程视频、课件、考试题库管理等 | 10 | 10,000 |
| 在线学习管理 | 课程浏览、视频播放、学员拍照、学习进度记录、防作弊检测 | 12 | 12,000 |
| 在线考试系统 | 题库管理、上传组卷、在线考试、自动评分、成绩分析 | 15 | 15,000 |
| 证书档案管理 | 培训证书生成、查询、导出、打印 | 6 | 6,000 |
| 数据统计分析 | 培训人数统计、考试通过率统计、学习时长统计、数据导出 | 6 | 6,000 |
| 系统配置 | 基础数据配置（部门、职位）、全局参数设置、证书模板管理、菜单管理 | 4 | 4,000 |
| 个人中心 | 个人账号信息查看、密码重置、学习档案查询 | 3 | 3,000 |
| 小程序登录 | 微信小程序授权登录、用户绑定 | 2 | 2,000 |
| 小程序首页 | 小程序门户首页，展示学习进度、待办事项 | 1 | 1,000 |
| 小程序视频学习 | 课程浏览、视频播放、学员拍照、学习进度记录、断点续播 | 6 | 6,000 |
| 小程序个人中心 | 查看个人信息、学习档案、已获证书、学习统计 | 3 | 3,000 |
| 功能模块费用合计 |  | 90 | 90,000 |

三、系统部署费用

| 项目 | 说明 | 费用（元） |
| --- | --- | --- |
| 服务器采购 | 云服务器（Windows Server系统 4h8g） | 4,000 |
| OSS存储 | 资源存储服务器 | 700 |
| 小程序认证 | 小程序每年认证服务费 | 300 |
| 服务器部署(赠送) | 系统部署、环境配置、系统上线 | 0 |
| 部署费用合计 |  | 5,000 |

四、项目总费用

| 项目 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 功能模块开发费用 | 90,000 |
| 系统部署费用 | 5,000 |
| 项目总计 | 95,000 |

项目总价：¥95,000 元整

五、年度运维费用（第二年起）

以下费用自项目验收合格满一年后（即第二年起）按年收取，与上述项目开发费用无关。

| 项目 | 说明 | 费用（元/年） |
| --- | --- | --- |
| 云服务器续费 | 云服务器年度续费 | 4000 |
| OSS对象存储 | 视频课件存储 | 700 |
| 小程序服务 | 微信小程序年度认证及维护 | 300 |
| 系统运维服务 | 系统日常运维、故障处理、技术支持 | 3,000 |
| 年度运维费用合计 |  | 8,000 |