企业内部培训平台开发报价单

项目名称：企业内部培训平台（微信小程序+PC网页版）

开发周期：4个月

人日单价：UI 1,000元/日 | 前端 1,200元/日 | 后端 1,500元/日 | 测试 1,000元/日

一、报价明细

| 模块 | 功能点 | 岗位 | 工日 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础架构与用户系统 |  |  |  |  |  |
|  | 系统架构搭建 | 后端 | 4 | 1,500 | 6,000 |
|  | 用户认证系统 | 后端 | 3 | 1,500 | 4,500 |
|  | 用户管理模块 | 后端 | 2 | 1,500 | 3,000 |
| 小计 |  |  | 9 |  | 13,500 |
| 二、微信小程序端 |  |  |  |  |  |
|  | UI设计 | UI | 4 | 1,000 | 4,000 |
|  | 框架搭建 | 前端 | 3 | 1,200 | 3,600 |
|  | 视频播放模块 | 前端 | 5 | 1,200 | 6,000 |
|  | 在线考试模块 | 前端 | 3 | 1,200 | 3,600 |
|  | 课程浏览与个人中心 | 前端 | 4 | 1,200 | 4,800 |
| 小计 |  |  | 19 |  | 22,000 |
| 三、PC网页端（学员端） |  |  |  |  |  |
|  | UI设计 | UI | 6 | 1,000 | 6,000 |
|  | 前端框架搭建 | 前端 | 4 | 1,200 | 4,800 |
|  | 学习中心 | 前端 | 4 | 1,200 | 4,800 |
|  | 视频学习模块 | 前端 | 6 | 1,200 | 7,200 |
|  | 在线考试模块 | 前端 | 3 | 1,200 | 3,600 |
|  | 证书与个人档案 | 前端 | 3 | 1,200 | 3,600 |
| 小计 |  |  | 26 |  | 30,000 |
| 四、后台管理系统 |  |  |  |  |  |
|  | UI设计 | UI | 4 | 1,000 | 4,000 |
|  | 后台框架搭建 | 前端 | 3 | 1,200 | 3,600 |
|  | 课程管理 | 后端 | 5 | 1,500 | 7,500 |
|  | 考试题库管理 | 后端 | 4 | 1,500 | 6,000 |
|  | 证书管理 | 后端 | 3 | 1,500 | 4,500 |
|  | 统计报表 | 后端 | 4 | 1,500 | 6,000 |
|  | 系统配置 | 后端 | 2 | 1,500 | 3,000 |
| 小计 |  |  | 25 |  | 34,600 |
| 五、核心业务逻辑 |  |  |  |  |  |
|  | 学时计算引擎 | 后端 | 3 | 1,500 | 4,500 |
|  | 防作弊系统 | 后端 | 3 | 1,500 | 4,500 |
| 小计 |  |  | 6 |  | 9,000 |
| 六、系统测试 |  |  |  |  |  |
|  | 功能测试 | 测试 | 5 | 1,000 | 5,000 |
|  | 性能测试 | 测试 | 2 | 1,000 | 2,000 |
| 小计 |  |  | 7 |  | 7,000 |
| 七、部署与服务 |  |  |  |  |  |
|  | 系统部署 | - | - | - | 2,000 |
|  | 云服务器（一年） | - | - | - | 4,000 |
| 小计 |  |  | - |  | 6,000 |

二、费用汇总

| 项目 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 不含税合计（92工日） | 122,100 |
| 税费（6%） | 7,800 |
| 含税总价 | 129,900 |

三、岗位工日汇总

| 岗位 | 工日 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| UI设计 | 14 | 1,000 | 14,000 |
| 前端开发 | 38 | 1,200 | 45,600 |
| 后端开发 | 33 | 1,500 | 49,500 |
| 测试 | 7 | 1,000 | 7,000 |
| 部署/服务器 | - | - | 6,000 |

四、服务条款

1. 开发周期：4个月

2. 免费质保期：一年（自验收合格之日起）

3. 质保内容：Bug修复、系统稳定性维护

4. 付款方式：合同签订30% + 中期验收40% + 终验30%

甲方（盖章）：________________          乙方（盖章）：________________

日期：______年______月______日          日期：______年______月______日